# ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ АД

**III Стратешки приоритети РПП АПВ – део одрживи развој економије, транспорта и инфраструктуре**

| **Ред. бр. стратешког приоритета** | **Назив стратешког приоритета** | | **Покрајински секретаријат учесник у реализацији стратешког приоритета**  **и учесници у суфинансирању пројеката** | **Стање стратешког приоритета за 2018. годину** | **Стање стратешког приоритета за 2019. годину** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Железничка инфраструктура** | | | | | |
| 83. | Изградња, реконструкција и модернизација железничке инфраструктуре у АПВ | | МГСИ, ИЖС, фонд за капитална улагања, ПСПТ, прекогранични партнери у Румунији и Мађарској |  |  |
| 84. | Остале пруге у мрежи - ревитализација и модернизација у складу са приоритетним потребама и могућностима финансирања | Израда пројектно-техничке документације за пругу Суботица - Чикерија – Бачалмаш – Баја | ПСЕГС, Еврорегионална развојна агенција ДКМТ из Сегедина, МГСИ, Инфраструктура железнице Србије, Мађарске железнице (MAV) |  |  |
| 85. | Реконструкција једноколосечне у двоколосечну пругу (Београд) - Стара Пазова - Инђија - Суботица - државна граница (Келебија) | Анекс 3: Кредита Владе Руске Федерације Реконструкција једноколосечне пруге у двоколосечну пругу на деоници Стара Пазова-Нови Сад  Анекс 3.1. Радови на изградњи тунела и вијадукта  Анекс 3.2. Радови на изградњи отворене пруге –грађевински радови  Грађевинска дозвола за Анекс 3.1: број 351-02-00113/2017-07 од 18.07.2017. године за изградњу вијадукта и тунела. Дана 10.08.2017. године добијена је потврда о пријави почетка радова од надлежног Министарства и Извођач је уведен у посао.  Планирано је да извођење радова траје 52 месеца | МГСИ, МEИ  ИЖС |  |  |
| Реконструкције и модернизација деонице пруге Београд Центар - Стара Пазова  Израђен је ПГД и почетак реализације пројекта се очекује у новембру 2017. године | МГСИ, МЕИ, НР Кина  ИЖС |
| 86. | Реконструкција пруге Суботица-Сента-Банатско Милошево-Зрењанин-Панчево Главна станица (Београд Ранжирна) | | МГСИ |  |  |
| 87. | Реконструкција регионалних и локалних пруга у АПВ: Сонта-Апатин, Панчево-Старчево-Винча, Богојево-дунавска обала | | ИЖС |  |  |